Вопросы:

- Что означает акроним INVEST? Расскажите подробнее про эти правила.

Акроним INVEST используется для описания качеств хорошо сформулированной пользовательской истории или фичи в Agile. Он состоит из следующих компонентов:

- I – Independent (Независимый):
История должна быть независимой от других историй, чтобы её можно было планировать, разрабатывать и тестировать отдельно, без тесных связей с другими задачами.

- N – Negotiable (Поддающийся обсуждению):
История не является жестко зафиксированным требованием. Это своего рода отправная точка, которую можно обсудить и изменить в процессе работы, учитывая потребности заказчика и командные соображения.

- V – Valuable (Ценный):
Каждая история должна приносить реальную ценность пользователю или бизнесу. Если история не добавляет ценности, её смысл ставится под сомнение.

- E – Estimable (Оцениваемый):
Историю должно быть можно оценить по времени и усилиям, необходимым для её реализации. Это помогает в планировании спринтов и расстановке приоритетов.

- S – Small (Небольшой):
История должна быть достаточно маленькой, чтобы её можно было выполнить в рамках одного итерационного цикла. Если задача слишком велика, её разбивают на более мелкие, легко управляемые части.

- T – Testable (Тестируемый):
Должны быть определены критерии приёмки, по которым можно проверить, что история реализована корректно и соответствует требованиям.

- Для чего используется техника User Story Mapping?

User Story Mapping – это техника, используемая для визуального представления пользовательских историй (User Stories) в виде структуры, которая помогает командам разрабатывать продукт, ориентируясь на пользовательский опыт и бизнес-ценность.

Разделяет функциональность на "обязательные" и "желательные" фичи.

- Расскажите про методы приоритизации требований.

### Методы приоритизации требований

Приоритизация требований – это процесс определения важности и последовательности реализации функциональности, который помогает команде фокусироваться на наиболее ценных задачах.

### Популярные методы приоритизации

### 1. MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t)

Этот метод делит требования на 4 группы:

- Must have – обязательные функции, без которых продукт не может работать.

- Should have – важные, но не критичные фичи (их можно отложить).

- Could have – желательные функции, которые улучшат продукт, но не являются приоритетными.

- Won’t have – функции, которые не будут включены в данный релиз.

📌 Пример:
Разрабатываем мобильное приложение для доставки еды:
✅ Must have – заказ еды, оплата онлайн.
✅ Should have – отслеживание доставки.
✅ Could have – рекомендации на основе истории заказов.
✅ Won’t have – встроенный чат с курьером.

### 2. Метод 100 долларов

Каждому участнику команды выдается 100 долларов, которые он может распределить между требованиями.

- Требования с наибольшим количеством инвестиций получают высший приоритет.

- Позволяет учитывать мнение всех стейкхолдеров.

📌 Пример:
✅ Оплата картой – 40$
✅ Поиск по блюдам – 30$
✅ Программа лояльности – 20$
✅ Чат с поддержкой – 10$

### 3. Метод Kano (Кано)

Определяет удовлетворение клиента от реализации требований:

- Базовые (Basic Needs) – функции, которые обязательны (если их нет, продукт бесполезен).

- Ожидаемые (Performance Needs) – чем лучше они работают, тем выше удовлетворенность.

- Вау-функции (Delighters) – неожиданные, но приятные (могут стать конкурентным преимуществом).

📌 Пример:

- Базовые – оформление заказа, оплата.

- Ожидаемые – отслеживание заказа, отзывы.

- Вау-функции – бонусы за первый заказ, AI-рекомендации.

### 4. Метод RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort)

Каждое требование оценивается по 4 параметрам:

- Reach (Охват) – сколько пользователей это затронет?

- Impact (Влияние) – насколько сильно это улучшит продукт?

- Confidence (Уверенность) – насколько уверены в результате?

- Effort (Затраты) – сколько ресурсов потребуется?

Формула:
📌 RICE Score = (Reach × Impact × Confidence) / Effort

Чем выше RICE-оценка, тем приоритетнее задача.

📌 Пример:
✅ Новый способ оплаты – (100×3×0.9) / 10 = 27
✅ Улучшение UX кнопки – (500×1×0.8) / 5 = 80
✅ AI-рекомендации – (200×2×0.7) / 20 = 14

🔹 Выбираем улучшение UX, так как у него высший приоритет.

### 5. Метод WSJF (Weighted Shortest Job First)

Используется в SAFe (Scaled Agile Framework).

Формула:
📌 WSJF = (Business Value + Time Criticality + Risk Reduction) / Job Size

- Business Value (Бизнес-ценность) – насколько важно для бизнеса?

- Time Criticality (Критичность во времени) – как быстро нужно реализовать?

- Risk Reduction (Снижение рисков) – насколько уменьшает риски?

- Job Size (Размер задачи) – сложность выполнения.

Чем выше WSJF, тем быстрее нужно сделать фичу.

📌 Пример:
✅ Добавить push-уведомления: (9+6+5) / 3 = 6.7
✅ Интеграция с PayPal: (8+5+4) / 5 = 3.4
✅ Оптимизация кода: (4+3+2) / 8 = 1.1

Выбираем push-уведомления, так как WSJF выше.