Вопросы:

- Какие задачи включает в себя этап управления требованиями?

### Сбор (выявление) требований

### Анализ и уточнение требований

- Выявление конфликтов между требованиями

- Проверка на полноту, реалистичность и непротиворечивость

- Уточнение неясных формулировок ("быстро", "удобно", "гибко")

### . Документирование требований

- Создание спецификаций (SRS, BRD, User Stories, Use Cases)

- Использование шаблонов и стандартов (например, IEEE 830)

- Применение моделей: диаграмм, прототипов, BPMN и др.

### . Согласование требований с заинтересованными сторонами

- Проведение ревью, утверждение документа

- Устранение расхождений между ожиданиями и спецификацией

- Подписание "заморозки требований"

### Отслеживание требований (traceability)

- Связь требований с задачами, тест-кейсами, кодом

- Использование ID-систем, матриц трассировки

- Помогает контролировать реализацию и тестирование

### Управление изменениями требований

- Оценка влияния каждого изменения

- Процедура согласования изменений

- Обновление документации и оповещение команды

### Контроль выполнения требований

- Проверка, что требования реализуются в соответствии с ожиданиями

- Участие в приёмке, тестировании

- Верификация и валидация требований

- Что означает термин Трассировка требований?

Трассировка требований — это способ отслеживать, как каждое требование связано с другими элементами проекта: задачами, тестами, кодом, документацией и т. д.

Это способ видеть, откуда пришло требование, где оно используется, и как его реализация проверяется.

- Что отображает матрица трассировки требований?

Матрица трассировки требований — это таблица, которая отображает связи между требованиями и другими элементами проекта, такими как:

- задачи разработки,

- тест-кейсы,

- модули системы,

- бизнес-цели и др.

- Показывает, какие требования реализованы (и где)

- Какие тесты проверяют каждое требование

- Помогает управлять изменениями — можно увидеть, что затронется

- Обеспечивает контроль полноты — не упущено ли что-то?

- Какие преимущества дает использование матрицы трассировки?

### Контроль полноты реализации требований

- Можно убедиться, что каждое требование реализовано в задачах и коде.

- Нет «потерянных» или забытых требований.

### ✅ 2. Связь между требованиями и тестированием

- Обеспечивает полноту тестового покрытия — видно, какие тест-кейсы соответствуют каким требованиям.

- Облегчает проверку на соответствие (верификацию).

### ✅ 3. Упрощение управления изменениями

- Если изменилось одно требование, ты сразу видишь, какие части системы, тесты и документы надо обновить.

- Это снижает риски ошибок при внесении изменений.

### ✅ 4. Повышение прозрачности проекта

- Легко показать заказчику или команде, как требования реализуются и проверяются.

- Поддерживает трассируемость от бизнес-целей до реализации.

### ✅ 5. Удобство при аудите и сертификации

- При проверках (например, ISO, ГОСТ, FDA) документы и связи уже зафиксированы.

- Быстро доказывается соответствие требованиям.

### ✅ 6. Обнаружение несогласованностей

- Можно выявить:

  - лишние элементы (тест или код, не привязанные к требованиям),

  - или наоборот — требования, которые нигде не реализованы.

### ✅ 7. Поддержка качества разработки

- Повышается уверенность, что система делает то, что должна, и только это.

- Что включает в себя процедура управления изменениями?

### Инициирование изменения

- Кто-то (заказчик, аналитик, разработчик и т.д.) предлагает изменение

- Создаётся запрос на изменение (Change Request)

- Запрос включает: описание, обоснование, приоритет, срочность

### 2. Регистрация изменения

- Изменение вносится в реестр изменений (в системе управления требованиями, например: Jira, IBM DOORS, Requiro, и т.п.)

- Присваивается уникальный идентификатор и статус

### 3. Анализ влияния

- Оценивается, что затронет изменение:

  - требования

  - задачи

  - архитектура

  - интерфейсы

  - тест-кейсы

  - сроки и ресурсы

- Проводится оценка трудозатрат и рисков

### 4. Принятие решения

- Группа управления изменениями (или ответственные лица) решает:
✅ принять изменение
❌ отклонить
⏸️ отложить

### 5. Реализация изменения

- Изменения вносятся в:

  - документацию требований

  - технические задания

  - план проекта

  - код

  - тестовые сценарии

### 6. Трассировка изменений

- Обновляются связи между артефактами

- Обеспечивается двунаправленная трассировка изменений

- Обеспечивается соответствие новой версии всем требованиям

### 7. Информирование заинтересованных сторон

- Все, кого касается изменение, получают уведомление

- Обновляются статусы, комментарии, отчёты

### 8. Аудит и контроль

- Ведётся журнал всех изменений

- Возможен откат (если нужно)

- Проводится верификация (всё ли внесено) и валидация (правильно ли работает)

- Как документально оформить изменение требования?

Создание запроса на изменение (Change Request)

Это может быть отдельный документ или карточка в системе (например, в Jira, Confluence, IBM DOORS, ReqIF и др.).

Основные поля:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| ID изменения | Уникальный номер (например, CHG-00123) |
| Дата | Дата подачи запроса |
| Автор изменения | ФИО или роль (например, заказчик, аналитик) |
| Связанные требования | ID или ссылки на изменяемые требования |
| Описание изменения | Что конкретно нужно изменить |
| Обоснование | Почему это изменение важно (причина, выгода) |
| Тип изменения | Добавление / Удаление / Модификация |
| Влияние на проект | Как это повлияет на сроки, бюджет, архитектуру, тесты и т.п. |
| Решение | Принято / Отклонено / Отложено |
| Ответственный | Кто будет реализовывать изменение |
| Подписи / утверждение | Кто согласовал (в случае формальной процедуры) |

✅ 2. Обновление документации требований

Если изменение принято:

- Обновляется спецификация требований (например, SRS, BRD, backlog, user stories)

- Рядом с обновлённым требованием указывается:

  - новая версия или дата изменения

  - ссылка на соответствующий Change Request

  - описание, что именно поменялось (до / после)

✅ 3. Версионирование

- Требованиям и документам присваивается новая версия (например, SRS v1.2 → v1.3)

- Ведётся журнал изменений (changelog), где кратко описаны все корректировки

- Что означает анализ влияния изменения требования?

Анализ влияния изменения требования — это процесс оценки того, как изменение одного требования повлияет на другие элементы проекта, включая:

- другие требования,

- архитектуру,

- проектные документы,

- код,

- тесты,

- сроки и ресурсы.

- Для каких целей используется RACI-матрица?

RACI-матрица используется для распределения ролей и ответственности между участниками проекта, особенно в задачах, где участвует много сторон и важно понимать, кто за что отвечает.